**УСТАВ ПРОЕКТА.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Учетная карточка проекта** | |
| **Заказчик** | ГК «ЮНИТ» |
| **Название проекта:** | Автоматизация расчета спецификаций для конкурсов |
| **Руководитель проекта:** | Рехов Антон Игоревич |
| **Срок реализации:** | 2 марта 2015 (понедельник) |
| **Бюджет проекта** | 91 000 рублей наличными |

|  |
| --- |
| **1. Краткое описание проекта** |
| **1.1 Название проекта** |
| Автоматизация расчета спецификаций для конкурсов |
| **1.2 Суть проекта** |
| Разработка информационной системы для расчета спецификаций для конкурсов |
| **1.3 Цель проекта** |
| * Контроль специалистов производящих расчет спецификаций для конкурсов * Накопление структурированной информации о расчетах спецификаций для анализа |
| **1.4. Задачи проекта** |
| * Автоматизировать процесс расчета спецификаций для конкурсов:   + Интерфейс создания заявки на расчет   + Интерфейс ответа на заявку (расчет)   + Уведомления пользователям о заявке, об изменении статуса заявки   + Отчет по заявкам в разрезе менеджеров, контрагентов   + Отметка о результате конкурса (обмен с Эталон) |
| **1.5. Стратегические риски проекта** |
| * Изменение расценок исполнителей * Затягивание сроков по административным причинам * Нестабильность команды (нет штатных разработчиков) * Изменение требований к продукту * Изменение автоматизируемых процессов |

|  |
| --- |
| **2. Описание продукта и поставок** |
| **2.1 Продукт проекта** |
| Инструмент для анализа, контроля и взаимодействия между сотрудниками участвующих в процессе расчета спецификаций для конкурсов   * Ввод информации о необходимом расчете конкурса в свободной либо структурированной форме * Ввод расчетной информации по заявке в структурированном виде * Контроль выполнения расчетов по заявкам * Информация по спецификациям для анализа |
| **2.2 Главные требования к продукту:** |
| Возможность контролировать процесс расчета спецификаций  Оптимизация взаимодействия между сотрудниками по расчету спецификаций |

|  |
| --- |
| **3. Ограничения проекта** |
| **3.2 Бюджет проекта:** |
| 91 000 рублей наличными:   * Проектирование, управление – 31 000 рублей наличными (Рехову А.И.) * Программирование – 60 000 рублей наличными (программист-фрилансер)   Часть «Программирование» оплачивается в полном объеме.  При увеличении срока реализации проекта из части «Проектирование, управление» удерживается 1000 рублей за каждый день просрочки, но не более 50% (15 000 рублей)  Оплата производится в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ |
| * 1. **Сроки проекта:** |
| 2 марта 2015 (понедельник) |
| **3.3 Дополнительные ограничения:** |
| * Использование сетевой и серверной инфраструктуры ГК «ЮНИТ» (OS Microsoft Windows с поддержкой .NET Framework 4.5) * Дополнительный функционал может быть реализован в отдельном дополнительном соглашении * Рехову А.И. запрещено заниматься проектом в рабочее время с 24 февраля по 2 марта 2015 |
| **4. Полномочия и зоны ответственности.** |
| **4.1 Руководитель проекта** |
| * Сбор и анализ информации по задаче * Проектирование схем работы программы * Проектирование интерфейса * Постановка задачи программистам * Контроль программистов * Приемочные испытания программы * Презентация программы заказчикам * Составление инструкций по использованию программы * Обучение пользователей * Запуск в опытную эксплуатацию |
| **4.2 Программисты** |
| * Разработка и тестирование программы по поставленной задаче * Оформление документации по коду программы в электронном виде * Инсталляция программы на сервер ГК «ЮНИТ» |
| **4.3 Лица определяющие требования** |
| * Предоставлении актуальной информации по процессам ГК «ЮНИТ» * Участие в приеме выполненных работ * Оказание содействия при тестировании на фокус-группе * Оказание содействия при вводе программы в опытно-промышленную эксплуатацию |

|  |
| --- |
| **5. Заинтересованные лица** |
| **5.1 Заказчик проекта** |
| ГК «ЮНИТ» |
| **5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:** |
| Менеджеры по продажам, продакт-менеджеры, снабженцы, маркетинг |
| **5.3 Спонсор проекта** |
| Гималтдинов И.Р. |
| **5.4 Куратор проекта** |
| Касьянов Р.Л. |
| **5.5 Лица определяющие требования** |
| * Мусин Д.М. – Коммерческий директор ГК «ЮНИТ» * Касьянов Р.Л. – Директор департамента системной интеграции ГК «ЮНИТ» * Вострецов Е.В. – Руководитель отдела снабжения ГК «ЮНИТ» * Сабанцев В.В. – Руководитель отдела маркетинга ГК «ЮНИТ» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Согласовательные подписи** | | | |
| **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
| **ФИО** | **Должность** | **Подпись** | **Дата** |
| Рехов А.И. | Руководитель проекта |  |  |
| Коньков М.И. | Руководитель отдела ИТ ГК «ЮНИТ» |  |  |
| Сабанцев В.В. | Руководитель отдела маркетинга ГК «ЮНИТ» |  |  |
| Вострецов Е.В. | Руководитель отдела снабжения ГК «ЮНИТ» |  |  |
| Касьянов Р.Л. | Директор департамента системной интеграции ГК «ЮНИТ» |  |  |
| Мусин Д.М. | Коммерческий директор ГК «ЮНИТ» |  |  |
| Гималтдинов И.Р. | Директор ГК «ЮНИТ» |  |  |